ClaimCheck Pro

跨平台商品真实性与一致性核验智能体

实施步骤

先完成零费用课程原型，再拆分FastAPI后端，最后开发Flutter手机APP与电脑网页版。所有实时第三方服务由用户自行配置。

本地优先 · 用户自带API · 开发者不承担调用费用

# 一、实施范围和版本路线

| 版本 | 内容 | 费用方式 |
| --- | --- | --- |
| V0.1 课程原型 | Streamlit、三种输入、Mock与用户API、8个测试 | 开发者0调用费用 |
| V1.0 本机产品 | FastAPI后端、Flutter Web、Android APP | 用户API或本地模型 |
| V1.5 完整移动端 | 相机、分享入口、历史记录、报告同步 | 用户本机资源 |
| V2.0 平台扩展 | 符合资质时接入官方OAuth和批准API | 用户或平台规则决定 |

# 二、阶段1：Streamlit零费用课程原型

## 2.1 环境与依赖

python -m venv .venv

.venv\Scripts\Activate.ps1

python -m pip install streamlit requests beautifulsoup4 pydantic python-dotenv pillow

## 2.2 原型页面

服务模式：Mock演示、用户自带API、本地模型。

输入标签页：商品链接、详情文本、商品截图。

模型设置：Base URL、API Key、模型名称和测试连接。

结果区域：商品身份、四级统计、声明卡片、来源和报告下载。

## 2.3 Mock模式

建立4至6个预置案例。

案例数据保存在mock_data.py或JSON。

页面明确标注演示模式。

无密钥、无网络时运行全部页面和报告。

阶段验收：老师电脑没有任何API Key时，项目仍可完整演示输入、进度、核验结果和报告下载。

# 三、阶段2：BYOK配置与统一AI网关

## 3.1 设置字段

服务模式：用户API或本地模型。

文本模型Base URL、API Key、Model。

可选视觉模型和搜索服务配置。

Timeout、Retry、Temperature、Max Tokens。

默认仅当前会话使用。

## 3.2 Provider适配层

AIProvider

├── test_connection()

├── generate_text()

├── analyze_image()

├── supports_json_mode()

└── supports_vision()

Providers

├── MockProvider

├── OpenAICompatibleProvider

└── LocalModelProvider

## 3.3 能力检测

发送最小文本请求。

验证密钥和模型名称。

检测JSON输出。

视觉模型执行最小图片测试。

记录响应时间和错误原因。

不支持的能力在页面禁用。

## 3.4 安全限制

仅允许HTTPS公网地址；本地模式可允许localhost和局域网。

禁止任意自定义请求模板，第一版只支持OpenAI兼容协议。

日志中对API Key脱敏。

报告和异常堆栈不包含密钥。

失败时不回退到开发者服务。

# 四、阶段3：统一输入与商品解析

## 4.1 链接输入

只允许http和https。

拒绝危险内网访问和异常重定向。

先用requests和BeautifulSoup读取。

优先解析JSON-LD Product数据。

动态页面再调用Playwright。

登录或验证码页面直接降级。

## 4.2 详情文本

用户粘贴标题、规格和卖点。

清洗重复、空行和无关文本。

长度校验和敏感信息提示。

## 4.3 商品截图

本地Pillow完成压缩和质量检查。

本地OCR优先提取品牌、型号和参数，避免云OCR费用。

用户配置视觉模型时，才进行复杂视觉理解。

展示最多3个候选商品，由用户确认。

# 五、阶段4：证据检索与用户费用控制

## 5.1 搜索方式

配置搜索API时执行实时检索。

没有搜索API时允许用户手动添加官方或评测链接。

Mock模式只使用预置证据。

不得伪造实时搜索结果。

## 5.2 调用预算

| 限制项 | 推荐默认值 |
| --- | --- |
| 最大声明数 | 5 |
| 每条声明搜索结果 | 3至5条 |
| 文本模型最大调用 | 3至5次 |
| 视觉模型最大调用 | 1次 |
| 自动重试 | 最多1至2次 |
| 单任务超时 | 60至120秒 |
| 后台自动任务 | 关闭 |

## 5.3 分析前提示

本次预计调用：

文本模型：3次

视觉模型：0或1次

搜索服务：最多15条结果

费用承担方：用户所配置的第三方服务账户

[开始分析] [取消]

# 六、阶段5：多源证据交叉验证

确认商品品牌、型号、版本和地区。

拆解最多5条原子声明。

为每条声明收集官方、专业评测和体验线索。

对来源进行A/B/C/D分级。

检查证据是否对应同一型号。

形成四级结论和置信度。

执行二次事实自检。

| 结论 | 使用条件 |
| --- | --- |
| 有证据支持 | 同型号A级证据明确支持，没有高质量冲突证据。 |
| 部分支持 | 核心内容成立，但条件、范围或实测存在差异。 |
| 存在冲突 | 同型号高可信资料与宣传直接矛盾。 |
| 证据不足 | 型号、来源或证据不充分。 |

# 七、阶段6：报告与本地存储

报告第一版支持Markdown和TXT。

保存商品身份、声明、证据、结论、服务模式和分析时间。

不保存完整API Key。

历史记录默认保存在用户电脑SQLite。

用户可以删除单条或全部历史。

后续增加Word和PDF导出。

# 八、阶段7：迁移FastAPI统一后端

## 8.1 后端模块

backend/

├── app/api/

├── app/providers/

├── app/crawlers/

├── app/ocr/

├── app/search/

├── app/verifier/

├── app/reports/

├── app/storage/

└── tests/

## 8.2 核心接口

POST /api/v1/config/test

POST /api/v1/analyze/url

POST /api/v1/analyze/text

POST /api/v1/analyze/image

GET  /api/v1/tasks/{task_id}

GET  /api/v1/history

GET  /api/v1/reports/{report_id}

## 8.3 本地服务启动

默认监听127.0.0.1。

手机局域网连接时，由用户主动开启局域网监听。

首次连接显示配对码或Token。

不把后端无认证暴露到公网。

# 九、阶段8：Flutter电脑网页和手机APP

## 9.1 共用前端

同一Flutter工程输出Web和Android，后续增加iOS。

电脑端采用多栏证据布局。

手机端采用卡片和折叠面板。

手机支持相册、相机和系统分享商品链接。

## 9.2 首次连接流程

电脑启动ClaimCheck本机后端。

手机和电脑连接同一局域网。

手机输入局域网地址或扫描配对二维码。

输入一次性配对码。

手机只调用用户电脑后端，不保存模型密钥。

# 十、阶段9：8个固定测试

| 编号 | 测试场景 | 验收重点 |
| --- | --- | --- |
| T01 | Mock模式无网络运行 | 完整演示且标注预置数据 |
| T02 | 用户API有效/无效配置 | 测试连接与错误说明 |
| T03 | 本地模型连接 | 局域网或localhost正常调用 |
| T04 | 公开商品链接 | 读取、识别和声明拆解 |
| T05 | 截图候选确认 | 先确认型号再核验 |
| T06 | 多源支持或部分支持 | 结论与证据对应 |
| T07 | 冲突或证据不足 | 不做过度断言 |
| T08 | 登录/验证码页面 | 降级文本或截图，不绕过限制 |

# 十一、阶段10：密钥和隐私验收

☐  GitHub中没有.env和真实密钥

☐  前端代码没有API Key

☐  日志不包含Key、Token或Cookie

☐  报告不包含密钥和本地敏感路径

☐  手机不保存模型密钥

☐  临时会话退出后清理Key

☐  长期保存时本机加密并可删除

☐  截图上传前有隐私裁剪提示

☐  平台账号密码不进入ClaimCheck

# 十二、建议时间线

| 阶段 | 时间 | 交付物 |
| --- | --- | --- |
| 课程原型 | 7至10天 | Streamlit、Mock、用户API、8个测试 |
| FastAPI拆分 | 5至7天 | 统一后端和自动接口文档 |
| Flutter Web | 7至10天 | 电脑端响应式网页 |
| Android APP | 7至14天 | 手机端、相册、相机和分享入口 |
| 联调和测试 | 5至7天 | 本地配对、历史和报告 |

# 十三、最终交付物

☐  Streamlit课程原型

☐  FastAPI本机后端

☐  Flutter Web电脑端

☐  Android安装包

☐  Mock演示案例

☐  用户API配置说明

☐  本地模型连接说明

☐  8个测试报告

☐  项目概述与实施步骤

☐  README与答辩PPT

最终实施原则：开发者只提供软件，不提供付费调用额度。任何实时模型、搜索、视觉或云服务均由用户自行配置，或者使用用户本地资源。